Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer

A részleges üzemeltetés hatásainak bemutatása

PROJEKT AZONOSÍTÓ: 2002/HU/16/P/PE/017

Veszprém,

2012. március 26.

Tartalomjegyzék

Bevezető	3

1. Részleges üzemeltetés tartalma	3

2. A részleges üzemeltetés hatása a lerakóra	4

3. A részleges üzemeltetés költségei	5

4. Lakossági díjak	9

5. A részleges üzemeltetés hatása a CBA-ra	9

6. Összefoglalás	12

1. számú melléklet	13

Bevezető

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer Királyszentistváni mechanikai kezelő csarnokának helyreállításáig részleges üzemeltetési struktúrában fog működni. A részleges üzemeltetés tervezett időtartama 2012 május 01. – 2012 december 31. Ebben az időszakban sor kerül a csarnok épület újjáépítésre, a gépészeti technológiai pótlására, valamint a KEOP projektben elfogadott technológia bővítésére.

Jelen dokumentum az átmeneti időszaknak a lerakó üzemeltetésre, a költségekre és a lakossági díjakra, valamint a CBA-ra vonatkozó hatásait foglalja össze.

1. Részleges üzemeltetés tartalma

A projekt üzemeltetése a Társulás és a közbeszerzésen nyertes Közszolgáltatói Konzorcium képviselője által megkötött közszolgáltatási szerződésben szabályozott módon kerül ellátásra (1. sz melléklet: Nyilatkozat). Az üzemeltetésre átadandó projekt elemek és létesítmények a következők:

- Vegyes hulladékgyűjtés

- Szelektív gyűjtő szigetek

- Válogatóművek (Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém)

- Komposzttelep (Balatonfüred)

- Hulladékkezelő központ (Királyszentistván – lerakó, mechanikai kezelés, biológiai kezelés)

A királyszentistváni mechanikai kezelőben történt tűzeset miatt a mechanikai előkezelés jelenleg nem biztosítható. A Királyszentistváni Központot üzemeltető Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft a mechanikai kezelő technológia kiváltására – az újjáépítés időtartamára - mobil nyílttéri előkezelést tervez. Az ehhez szükséges engedélymódosítási kérelmet az illetékes környezetvédelmi Hatósághoz benyújtották.

A mobil előkezelés során a hulladéklerakón elhelyezett aprítógéppel a beszállításra kerülő vegyes hulladékot leaprítják. Ezt követően a hulladékáramot egy dobszitára vezetik és 20 mm-es leválasztási határt alkalmazva kétfelé választják. A 20 mm feletti frakció lerakásra kerül, míg a 20 mm alatti frakció takaró anyagként kerül felhasználásra.

A részleges üzem során próbaüzemi jelleggel – mivel a részleges üzemeltetési technológiai nem kompatibilis az eredeti technológiával - a biológiai csarnokba is kerül előaprított anyag betárolásra, itt az érlelési folyamatok beállítása történik az év során az újjáépített technológia indulására történő felkészülés érdekében. A biológiai cikluson átesett anyag a lerakóba kerül.

A részleges üzemeltetés tartalma: minden projektelem és létesítmény üzemeltetése, azzal a kivétellel, hogy a Királyszentistváni központban a telepített mechanikai kezelő technológia egy mobil technológia sorral – az újjáépítés időtartamára – kiváltásra kerül, a biológiai kezelés pedig próbaüzem jelleggel, kisebb, mintegy 30%-os kapacitással üzemel.

.

2. A részleges üzemeltetés hatása a lerakóra

A részleges üzemeltetés hatását a lerakóra első sorban a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének változása jelenti. A projekt Zárójelentésében a CBA felülvizsgálata során elemezték a keletkező hulladék mennyiségét. „A CBA felülvizsgálat során megállapításra került, hogy az eredeti előrejelzések nem feleltek meg a projekt keretén belül a 2006-2009 közötti időszakban ténylegesen keletkezett hulladékmennyiségeknek, valamint a jelenleg 2010-től kezdődő évekre becsült hulladékmennyiségi adatoknak.” Az aktualizált adatok alapján 2012-ben az eredetileg tervezett 121.887 tonnával szemben 95.009 tonna lesz az MBH-ba szállított vegyes hulladékgyűjtés mennyisége, ami a feldolgozási folyamatok végén részben hasznosításra, részben lerakásra kerül.

Az eredeti technológiai folyamat szerint az MBH-ba kerülő hulladékból kiválogatásra és a telepről kiszállításra, értékesítésre kerülő hasznosítható hulladékok és másodtüzelő-anyag leválasztására a részleges üzemeltetés során nem lesz lehetőség, ezért ezek az anyagáramok a lerakóban fognak megjelenni.

A KA projektben (AF NorthBalaton) a tervezett lerakás éves mennyisége az MBH-ra kerülő hulladék  (120.000 t) 40%-a  48.000 tonna, a biológiai kezelésre kerülő mennyiség pedig 59.000 tonna (49,2%) volt.

A 2012-es hulladékkeletkezési adatokat a tervezett 8 hónapos részleges üzemelési időszakra megvizsgálva összevethető az eredeti KA projekt adataival.  Az RMT-ben tervezett arányok alapján modellezhető az MBH-ba beszállított mennyiségből az egyes hulladékáramok megoszlása a feldolgozási folyamatok eredményeként. A számításokat az 1. számú táblázat mutatja be:

1. számú táblázat

Részleges üzemeltetés hulladékáramai a Királyszentistváni Központban

A kapott eredmény alapján látható, hogy a részleges üzemeltetés eredményeképp a lerakásra kerülő hulladék mennyisége a 2012 május-deccember közötti, 8 hónapos időszakban 59.132 tonna, ami mintegy 23 %-al magasabb a KA projektben a tervezett átlagos évi  48.000 tonnás lerakási mennyiséggel. Ez a mennyiség a lerakó teljes kapacitásának csupán mintegy 1,5%-a.

Mivel a projektben a hulladéknövekedési trend a válsághatására elmarad a tervezettől, illetve a szelektív gyűjtésre vonatkozó magasabb visszagyűjtési elvárások miatt a lerakótól eltérítendő mennyiség is várhatóan növekszik. Ebből következik, hogy 2012-ben a részleges üzemeltetés hatására – mivel a január – április közötti időszak hulladéka más lerakókon került elhelyezésre – lerakott mennyiség a hulladéklerakó élettartamára nem jelent érdemi változást.

3. A részleges üzemeltetés költségei

A részleges üzemeltetés miatt a működési költségek csak a mechanikai kezelés folyamatában változhatnak, a többi létesítmény és projektelem költségei változatlanok maradnak.

A projekt teljes üzemeltetési költségét az üzemeltetési közszolgáltatásra kiírt közbeszerzési pályázaton nyertes Ajánlattevő kidolgozta. A pályázat előírása volt, hogy a költségek és bevételek megállapításánál figyelembe kell venni a projekt eredeti CBA-jában rögzített támogathatósági rátát, attól eltérni nem lehet. Ennek következtében a kidolgozott és a pályázat eredményeként elfogadott díjstruktúra alkalmazkodik a támogathatósági rátához.

A mechanikai kezelés tervezett nettó költsége 2012 évre 317.212.000 Ft. Ezt az összeget kell a részleges üzemeltetés során az előkezelés költségeivel összevetni. A 2012-re tervezett üzemeltetési költségeket a 2. számú táblázat foglalja össze.

2. számú táblázat

Tervezett üzemeltetési költségek – 2012. év

A részleges üzemeltetés műszaki feltételeinek biztosításához Közszolgáltatónak mobil berendezéseket és a kiszolgálásukra alkalmas gépeket kell bérelni. Az átmeneti előkezelés költségei három csoportra bonthatók:

- bérleti díjak

- gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségek

- közvetett költségek

A közvetlen költségek (bérleti díjak, személyi és dologi költségek) tervezett összege nettó 18.798.000 Ft/hó, a közvetett költsége pedig 2.820.000 Ft/hó, összesen 21.618.000 Ft/hó. Ebből számítva a 8 hónapra eső teljes üzemeltetési költség 172.944.000 Ft. A korábban tervezett mechanikai kezelési költséghez viszonyítva ez mintegy 18%-al kevesebb.

A részleges üzemeltetésben a biológiai kezelés is csökkentett mennyiséggel, próbaüzem szerűen működik. A tervezett beszállítás mintegy 30%-a lesz az eredeti mennyiségnek, így a 89.421.000 Ft-os üzemeltetési költségnek is a 30%-ával – 26.826.000 Ft -kalkulálunk.

A lerakási mennyiség növekedése hatással van a lerakó üzemeltetési költségeire. A tervezett működési költséget a mennyiségi növekedés + 23 %-ával, a személyi jellegű kifizetéseket pedig 8 hónapos időszakra korrigáljuk, így az üzemeltetés költsége 106.236.000 Ft .

A teljes üzemeltetési költséget tekintve - amely tartalmazza a Társulás részére fizetendő, a rendszer fenntartásához szükséges díjakat és az üzemeltető minimális eredményét is - a részleges üzemeltetés következtében a tervezett nettó 2.225.721.000 Ft helyett nettó 2.153.473.000 Ft költség várható a 8 hónap alatt.

A korrigált üzemeltetési költségek a 4. számú táblázatban találhatók:

3. számú táblázat

Tervezett üzemeltetési költségek korrekciója az előkezeléssel- 2012. év

Az előzetes piackutatás alapján a részleges üzemeltetés biztosításához szükséges gépek bérleti díjainak várható mértéke és az üzemeltetéshez szükséges közvetlen költségek részletezése a 4. számú táblázatban,.

4. számú táblázat

Az előkezelés közvetlen üzemeltetési költségei

4. Lakossági díjak

A részleges üzemeltetés következtében a költségek csökkenése a lakossági díjakra is hatással van. A lakossági díjak megállapítása a tervezett éves költségtömegnek a várható szolgáltatási mennyiséggel való leosztásával határozható meg. A részleges üzemeltetés következtében a szolgáltatás várható mennyisége – a lakosságtól elszállított hulladék mennyisége – nem változik, ezért a költségeket a változatlan szolgáltatási mennyiségre kell felosztani. A számítás eredményét a közbeszerzési pályázatban megadott 2012. évi bruttó átlagdíjhoz viszonyítva az 5. számú táblázat foglalja össze.

5. számú táblázat

Lakossági díj korrekciója

A részleges üzemeltetés elindítása esetén tehát a jelenlegi díjakat a korrigált átlagos díj mértékéhez kellene igazítani. A projekt területén 6 gyűjtőkörzetet alakítottak ki, ahol az eltérő helyi adottságok következtében az alkalmazott díjak kis mértékben eltérnek az átlagos díjtól. A díjak tervezett mértékének korrekcióját gyűjtőkörzetenként kell végrehajtani a 96,75%-os korrekciós rátával.

5. A részleges üzemeltetés hatása a CBA-ra

Egy jövedelemtermelő projekt támogatási intenzitásával kapcsolatban az 1083/2006 EK irányelv az alábbiak szerint fogalmaz:

„55. cikk Jövedelemtermelő projektek

(1) E rendelet alkalmazásában jövedelemtermelő projekt bármely, olyan infrastrukturális beruházást magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet.

(2) A jövedelemtermelő projektekre fordítható elszámolható költség nem haladhatja meg a beruházásból egy adott referencia-időszak során származó nettó bevétel jelenértékével csökkentett, jelenértéken számított beruházási költséget az alábbiak tekintetében:

a) infrastrukturális beruházások; vagy

b) egyéb projektek, amelyeknél a bevételek előzetes objektív becslése lehetséges.”

Fentiek alapján a KEOP 1.1.1. hulladékgazdálkodási projektek támogatási rátája az alábbi képlettel határozható meg:

ahol,

ahol

R a finanszírozási hiány rátája,

DIC a diszkontált beruházási költség

DNR a diszkontált nettó jövedelem

A díjképzést DNR-re gyakorolt hatását az alábbiak szerint lehet csoportosítani:

| DNR-t nem befolyásoló díjtényezők, mivel a díjban beszedett összeg az adott évben folyó kiadásként is megjelenik | DNR-t negatívan befolyásoló díjtényezők, mivel a díjban beszedett összeg az adott évben folyó kiadásként nem jelenik meg |
| --- | --- |
| a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kialakításához és ellátásához szükséges folyamatos költségek és ráfordítások, ezen belül az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak átadott, illetve a közterületen elhagyott hulladék elszállításának, előkezelésének, hasznosításának, ártalmatlanításának költsége; | c) a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges költségek és ráfordítások fedezete; |
| b) a hulladék elszállításához, kezeléséhez igénybe vett hulladékgazdálkodási létesítmény, eszköz üzemeltetési költsége, ide értve az üzemeltetéssel és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is; | f) a céltartalék vagy biztosítás költsége; |
| d) jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezett-ségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége, továbbá a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj; | g) a hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások; |
| e) a számlázás és díjbeszedés költsége, továbbá az adóhatóság által behajthatatlannak minősített díjhátralék és az annak érvényesítésével kapcsolatban a közszolgáltatónál indokoltan felmerült költség arányos része; | i) a közszolgáltatás körében működtetett hulladék-gazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a monitoring díjfizetési időszakra vetített költsége. |
| h) a lerakásra kerülő települési hulladék mennyisége után fizetendő hulladéklerakási járulék; |  |

A részleges üzemeltetés során megváltozott költségek az a) és a b) kategóriát érintik, így a DNR nem változik, ha a díjakat a változó költségekre tekintettel állapítják meg. A részleges üzemeltetéshez használt eszközök bérleti díja egyúttal a pótlási költséget is tartalmazza (g) kategória), így esetünkben a pótlás folyó évben jelentkező kiadás, így ez sincs hatással a CBA értékekre.

Az egyetlen hatás, hogy az új mechanikai előkezelő építése kitolódik, így pótlási költsége, amely szintén a g) kategóriába tartozik, később jelentkezik, ami elméletileg befolyásolhatná a támogatási rátát. Az IH külön kérése volt azonban, hogy az újjáépítés és pótlás az eredeti projekttel megegyező összegben történjen meg, így feltételezhető, hogy a pótlási költség és annak ütemezése jó közelítéssel megegyezik a korábbi CBA által számított pótlásokkal, az MBH pótlásainak kitolódása (mivel csak egy évvel később kell megkezdeni a szükséges pótlási költségek felhalmozását) kis mértékben javíthatja a támogathatósági rátát, de ennek mértéke elhanyagolható.

6. számú táblázat

Költségváltozás százalékos mértéke

6. Összefoglalás

A részleges üzemeltetés a 2012 május 01-2012. december 31-ig terjedő időszakban a teljes üzemmel ellentétben a mechanikai előkezelést – tekintettel a mechanikai kezelő csarnoképület és technológia tűzkár utáni helyreállítására – a lerakó területén mobil eszközökkel váltja ki.

A módosult technológia következtében a mechanikai előkezelés során nem keletkezik hasznosítható hulladék, illetve másodtüzelő-anyag. A lerakott hulladék mennyisége a részleges üzemeltetés alatt mintegy 23%-al magasabb a KA projektben tervezett éves lerakási mennyiségnél. A hulladékmennyiségi trendekből, illetve a szelektív gyűjtés fejlesztése miatti várható csökkenés következtében az átmeneti technológia változásnak a lerakó élettartamára vonatkozóan érzékelhető befolyása nem lesz.

A költségek felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a tervezett módosítás hatására a 8 hónapra vetített működési költségek 72.248.000 Ft-al csökkennek.

Ennek a csökkenésnek a hatása a lakossági díjakban is megmutatkozik. Az átlag díj esetében a 96,75%-os korrekciós rátával számolva a háztartásra vetített alapdíj és az ürítési díj mértéke is arányosan csökkenthető.

A részleges üzemeltetésnek a CBA-ban számított támogatási rátára csak akkor lesz hatása, ha a bevételeket nem csökkentjük a költségek csökkenésével arányosan. Tehát amennyiben a lakossági díjakat -3,25%-al korrigálják, akkor a részleges üzemeltetésnek a CBA-ra negatív nincs hatása.

# 1. számú melléklet

# Footnotes

Forrás:  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf    (13.oldal)