PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

- ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást 158 Veszprém megyei önkormányzat 2005. november 10-én alapította.

A Társulás Tagjai a térségi képviselők részére megbízást adnak a projekt keretében ellátandó feladataik koordinálása, illetve a döntéshozataluk előkészítésére érdekében. (Térségi képviselők: Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Veszprém települési önkormányzatok polgármesterei, de az alapítói okirat szerint a Tagok más önkormányzati tisztségviselőt is meghatalmazhatnak.)

A Társulási Tanács tagjai a térségi képviselők, akik a térség települései – társulás tagjai – nevében és képviseletében járnak el.

A Társulási Tanács elnöke kivételével a Tanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai tevékenységükért, sem juttatást sem költségtérítést nem kapnak.

A Társulási Tanács elnöke 50/2010 (X.07.) ÉBRSZHK-TT számú határozat alapján kibővített munkaköre miatt tiszteletdíjban részesül.

A Társulási Tanács jelenlegi tagjai:

Ajka gyűjtőkörzet delegáltja: Schwartz Béla.

Balatonfüred gyűjtőkörzet delegáltja: dr. Bóka István.

Pápa gyűjtőkörzet delegáltja: dr. Áldozó Tamás, a Társulás alelnöke.

Tapolca gyűjtőkörzet delegáltja: Császár László.

Veszprém gyűjtőkörzet delegáltja: Czaun János, a Társulás elnöke.

A Társulás felügyeleti szerve az Ellenőrző Bizottság, melynek tagjai:

Királyszentistván Község Önkormányzata képviseletében: Kőszegi Ilona az EB Elnöke.

A beruházással érintett települések képviseletében 2013. évben: Fésüs Sándor Vilonya község polgármestere

Ajkai gyűjtőkörzet képviseletében: Toldi Tamás.

Balatonfüredi gyűjtőkörzet képviseletében: Filep Miklós.

Pápai gyűjtőkörzet képviseletében: Oláh Kálmán Géza.

Tapolcai gyűjtőkörzet képviseletében: Krisztin N. László.

Veszprémi gyűjtőkörzet képviseletében: Ottó Péter.

A Társulás könyvvizsgálója Bagoly László (engedély száma: 005122), akivel 2007. január 26-án kötött a Társulás szerződést.

Az operatív feladatokat, a Társulás munkaszervezete (Projekt Megvalósító Szervezete) látja el, amely 2007. február 1-től működik. 2012-ben a munkaszervezet struktúrája a következő volt: tiszteletdíjas elnök, munkaszervezet vezető, projektvezető, valamint októbertől négy órában egy fő adminisztrátor.

A Társulási Tanács 8/2009 (I. 15.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával rendelkezett arról, hogy a Társulás működése során Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénz és Értékkezelési Szabályzatát, Számlarendjét és Számviteli politikáját alkalmazza, melyek része – többek között – az értékelési és a leltározási szabályzat.

- MÉRLEG SPECIFIKUS ADATOK

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása:

Befektetett eszközök

I. Az Immateriális javak értékében 2011-hez képest csökkenés látható, aminek oka a 2009-ben aktivált rekultivációs Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány utáni elszámolható értékcsökkenés. Jelenleg az Immateriális javak értéke 0 Ft.

II: Tárgyi eszközök

II/1 Gépek, berendezések és felszerelések

A tárgyi eszközök közül a Gépek, berendezések és felszerelések soron látható csökkenés oka az ezen a soron jelen lévő eszközök értékcsökkenése.

II/2. A Beruházások, felújítások értéke 2011-es évhez viszonyítva 3.232.604.000,- Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy a 2012-es évben Királyszentistváni központi hulladéklerakó üzemeltetésre átadásra került.

III. Befektetetett pénzügyi eszközök

A Társulás Tanácsa 29/2010 (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával döntött egy Kft létrehozásáról, 2010. szeptember 22-én. Ennek a döntésnek az értelmében 1.000.000,- Ft pénzbeli törzstőkével megalakította a Tiszta Európa Szolgáltató Kft-t, amelynek feladata a KEOP pályázatok projektmenedzsment feladatainak ellátása.

IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Az üzembe helyezett beruházáshoz kapcsolódó gépek, berendezések, létesítmények 6.249.250.000,- Ft értéke, az előző (2011) évhez képest 3.844.697.000,- Ft-tal növekedett. Beszámolóban történő bemutatásuk helye: üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök.

V:A beruházások a jelenleg megvalósítás alatt álló négy projektünk esetében a következőképpen alakultak:

Kohéziós Alap pályázat (2002/HU/16/P/PE/017)

A beruházás megvalósításához szükséges, nem támogatott műszaki tartalom:

2012-ben a beruházás felhalmozási kiadásai között, a nem támogatott költségek terhére a következő tételek kerültek elszámolásra (Általános Forgalmi Adó nélkül) összesen 275.703.904,- Ft értékben:

- Közbeszerzési tanácsadás: 1.016.000,- Ft

- Közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos közzétételi díj:230.000,- Ft

- Földhivatal eljárás díja 32.450,- Ft;

- Közjegyző általi okirat hitelesítés:5.200,- Ft

- Tervezési költségek:14.990.000,- Ft

- Központi hulladéklerakó helyreállítása (építés): 214.682.565,- Ft

- Biztonságtechnikai felülvizsgálat: 43.000,- Ft

- Válogató művekben kabin építés: 38.271.897,- Ft

- Felügyelő mérnök: 1.569.940,-Ft

- Központi hulladéklerakó szociális épületének betáplálása 117.730,-Ft

- Laboratóriumi bútorok:234.120,- Ft

- Építésügyi felügyelet engedélyezési díja: 11.000,-Ft

- Földmérés és vázrajz készítés költsége: 438.100,-Ft

- Tűzben sérült gép javítása: 4.061.902,-Ft

A 2006-ban megállapított 360.000.000,- Ft kompenzációs csomag terhére a beruházással közvetlenül érintett települések közül 2012-ben Királyszentistván Község Önkormányzatának fizettünk ki 3.500.000,- Ft-ot.

A beruházás megvalósításához szükséges, támogatott műszaki tartalom:

2010-ben támogatott szerződéseink lezárásra kerültek, ennek következtében 2012-ben kifizetések nem voltak.

Az alábbi táblázatban látható 2002/HU/16/P/PE/017 számú pályázat támogatott elismert költségei:

| Tevékenység | Nettó szerződött összeg | Teljesült összesen 2011.december 31-ig. | Teljesült 2012-ben |
| --- | --- | --- | --- |
| Felügyelő Mérnök (FIDIC): | 257.500,00 € | 251.650,00 € | 0,00- € |
| Tervező | 249.900,00 € | 249.900,00 € | 0,00- € |
| PR / Marketing: | 183.576,00 € | 183.576,00 € | 0,00- € |
| Kivitelezés LOT1: | 16.391.753,00 € | 16.391.753,00 € | 0,00- € |
| Kivitelezés LOT2: | 6.295.260,00 € | 6.295.260,00 € | 0,00- € |
| Kivitelezés LOT3: | 105.263,00 € | 105.263,00 € | 0,00- € |
| Eszközbeszerzés összesen | 2.089.500,00 € | 2.089.500,00 € | 0,00- € |
| Eszközbeszerzés Gyűjtőedények | 382,800,00 € | 382,800,00 € | 0,00- € |
| Eszközbeszerzés Konténerek | 291.900,00 € | 291.900,00 € | 0,00- € |
| Eszközbeszerzés Törmelék törő | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 0,00- € |
| Eszközbeszerzés Szállító járművek és pótkocsik | 994.800,00 € | 994.800,00 € | 0,00- € |
| Összesen | 25.572.752,00 € | 25.566.902 € | 0,00 € |

KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú projekt

A projekt zárása, és pénzügyi elszámolása 2011. május 13-val megtörtént, a zárójelentés elfogadásra került, ennek következtében 2012-ben kifizetések nem voltak.

Beruházás elszámolható költségei

| Tevékenység | Bruttó szerződött összeg Ft | Teljesült összesen 2011. december 31-ig Ft | Teljesült 2012-ben Ft |
| --- | --- | --- | --- |
| Régészeti felmérés | 7 887 500,00 | 7 887 500,00 | 0,00 |
| Tervezői szolgáltatások | 95 750 000,00 | 95 750 000,00 | 0,00 |
| Engedélyezés hatósági díjai | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| RMT/CBA | 12 948 000,00 | 12 948 000,00 | 0,00 |
| Projektmenedzsmenti szolgáltatások | 6 812 500,00 | 6 812 500,00 | 0,00 |
| Tájékoztatás | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 |
| Jogi szakértői szolgáltatás | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| Könyvvizsgálói feladatok elvégzése | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Közbeszerzési szakértői szolgáltatás | 8 616 000,00 | 8 616 000,00 | 0,00 |
| Saját munkaszervezet költsége | 11 428 223,00 | 11 428 222,00 | 0,00 |
| Külső projektmenedzsmenti szolgáltatások | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| Kivitelezési dokumentáció tervezés | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| Összesen: | 168.162.223,00 | 168.162.223,00 | 0,00 |

A beruházás megvalósításához szükséges, nem támogatott műszaki tartalom:

A projekthez kapcsolódó 2012. évi nem támogatott műszaki tartalom nem volt.

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú projekt

„Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása

A végleges műszaki tartalom szerint a felszámolásból kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: 18.165 m3

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - 390.182 m2 felület, és 3.058.816 m3 hulladék rekultivációját jelenti.

A projekt bruttó finanszírozású, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

A projekt fontosabb mérföldkövei:

2011 évi előzmények:

2011 évben kiválasztásra került a közbeszerzési, a jogi szakértő, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet. A Kivitelező és Mérnöki feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást az Ajánlati Felhívás közzétételével decemberben megindítottuk.

2012. év fontosabb mérföldkövei:

2012. február 24: A Támogatási Szerződés aláírása, melynek hatályba lépésének feltétele volt a kivitelezésre vonatkozó valamennyi szerződés megkötése, valamint a kiviteli szerződés együttes (LOT1, LOT2) elfogadott végösszege nem haladhatta meg a kivitelezésre vonatkozó támogatási összeget. A Támogatási Szerződést a TT felhatalmazása alapján a Társulás elnöke aláírta. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 3.429.787.912 Ft.

A Megvalósítási Munkák kezdő időpontja: 2011 év április hó 18. nap (Közbeszerzési szakértő kiválasztása).

A Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2015. év április hó 20. nap

A Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje: 2015. év június hó 20. nap.

A Megvalósítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta és a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta

2012.április 12: Szerződéskötés a Mérnöki feladatokat ellátó ÉB 2012 Konzorciummal (Oviber Kft és Rex-Terra Kft konzorciuma) A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

2012. május 22. : Szerződéskötés a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 É-B Konzorciummal (Közgép Zrt és Stabag MML Kft konzorciuma). A kivitelezés ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Nyertes ajánlat lotonként az alábbi lerakók rekultivációját tartalmazza

I.	rész

Gyepükaján, Kiscsősz, Nagyalásony, Pápa, Pápasalamon, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár; Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa, Nyárád, Csabrendek, Nagypirit, Ukk

II.	rész

Lovas, Noszlop, Somlóvecse, Balatonfüred, Balatonrendes, Tapolca-Zalahaláp, Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Balatonalmádi, Kapolcs, Magyarpolány, Nemesgulács, Felsőörs

2012. június 28.: A szerződések a KEOP Közreműködő Szervezet ellenjegyzésével hatályba léptek

Kivitelezés

A kivitelező által a projekt keretében teljesítendő feladatok

-	Tervezési és dokumentálási feladatok

-	A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatai

-	Rekultivációs tevékenység végrehajtása

Tervezési és dokumentálási feladatok

2012.szeptember.26. A felülvizsgált tervek (kiviteli tervek) átadás a Mérnök szervezetnek.

2012.november 6: Mérnök által véleményezett kiviteli tervek átadása a Megbízónak

A rekultivációs tevékenységek előkészítő és kapcsolódó feladatok.

2012.06.28 -2012.október 15:

a.)	Munkaterületek átadása

b.)	Ingatlanhatárok kitűzése

c.)	Munkaterület átvétel, organizáció, szükséges infrastruktúra kiépítése, felvonulási létesítmények telepítése és bontása, munkagépek szállítása, mérnök elhelyezése

Rekultivációs tevékenység végrehajtása

2012 november 6- Kiviteli tevékenység megkezdése 19 lerakón (LOT1: Csabrendek, Dabrony, Dáka, Gyepükaján, Kiscsősz, Nagypirit, Nemeshany, Szentimrefalva, Ukk, Veszprémgalsa, Zalameggyes, Zalaszegvár; LOT2: Bakonybél, Bakonynána, Devecser, Felsőörs, Lovas, Magyarpolány, Noszlop, Somlóvecse). A kiviteli munkák a felülvizsgált ütemterv szerint haladnak.

2012.október 04. A Vállalkozó az 1. negyedéves beszámolóját határidőre leadta, a Mérnök és a Megbízó elfogadta.

Kötelező tájékoztatási feladatok ellátására a szerződéskötés 2012. július 20-án megtörtént

A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt áfa változás miatt módosított támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Beruházás elszámolható költsége

Leszerződött költségek 2012.december 31-én

| Tevékenység | Bruttó Szerződött összeg Ft | Teljesült összesen Ft | Teljesült 2012-ben Ft |
| --- | --- | --- | --- |
| Közbeszerző | 8.637.500,- | 8.637.500,- | 8.637.500,- |
| Közzétételi díj | 80.000,- | 80.000,- | 80.000,- |
| Projektmenedzsment | 33.433.400,- | 12.580.000,- | 12.580.000,- |
| Jogi szolgáltatás | 2.651.000,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- |
| Mérnök | 92.710.000,- | 9.271.000,- | 9.271.000,- |
| Kivitelezés LOT1 | 809.297.875,- | 80.929.787,- | 80.929.787,- |
| Tartalék LOT1 | 46.716.732,- | 0,- | 0,- |
| Kivitelezés LOT2 | 2.270.586.110,- | 227.058.611,- | 307.988.398,- |
| Tartalék LOT2 | 70.075.097,- | 0,- | 0,- |
| PR,tudatformálás | 30.060.900,- | 5.765.800,- | 5.765.800,- |
| Összesen: | 3.353.274.672,- | 345.322.698,- | 345.322.698,- |

Beruházás el  nem számolható költsége

A Társulás bruttó 12.913,-Ft értékben földhivatali eljárások költségét számolta el ily módon.

KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt

„Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése”

A projektben megoldandó probléma, hogy a szelektív hulladékbegyűjtés fejlesztésre kerüljön, az ellátás gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon a projektterületen.

Cél a projektterületen a szelektív házhoz menő gyűjtés kialakítása gyűjtőkörzetekre osztva, valamint az Mechanikai-biológiai hulladékkezelőben keletkező magas fűtőértékű hulladék kezelésének megoldása, eltérítése a lerakótól. További cél a lerakó és a létesítmények ellátása a megfelelő célgépekkel, melyek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Valamint azon szelektív hulladékgyűjtéshez használandó gépjárművek beszerzése, amik a KA projektben forráshiány miatt nem kerültek beszerzésre.

A projekt elszámolható összköltsége (tartalékkal) nettó 3.123.772.500,- Ft

Összes támogatás: nettó 2.480.795.135,- Ft.

Saját forrás: nettó 642.977.365,- Ft.

Beruházás elszámolható költségei

| Tevékenység | Nettó szerződött összeg Ft | Teljesült összesen nettó Ft | Teljesült 2012-ben nettó Ft |
| --- | --- | --- | --- |
| Pályázat díja | 6 500 000,- | 6 500 000,00 | 0,- |
| Műszaki terv közbeszerzéshez | 7 700 000,- | 7.673.228,- | 1.673.228,- |
| Műszaki terv kötelező tájékoztatáshoz, PR tevékenységhez | 4 500 000,- | 4 500 000,00 | 0,- |
| Közbeszerző 1 szerződés | 9 500 000,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- |
| Közbeszerző 2 szerződés | 5 920 000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- |
| Projektmenedzsment | 20 000 000,- | 8.000.000,- | 8.000.000,- |
| Kötelező tájékoztatás | 15 063 000,- | 13.307.000,- | 13.307.000,- |
| PR, ismeretterjesztés, tudatformálás | 50.070.905,- | 0,- | 0,- |
| Hulladékudvar építés | 49.949.633,- | 49.949.633,- | 49.949.633,- |
| MBH technológia fejlesztése | 430.432.000,- | 27.452.750,- | 27.452.750,- |
| Eszközbeszerzés (laboratórium kialakítása) | 27.409.870,- | 27.409.870,- | 27.409.870,- |
| Eszközbeszerzés (házi komposztálók) | 98.600.000,- | 0,- | 0,- |
| Eszközbeszerzés (szelektív gyűjtőszigetek konténerei) | 0,- | 0,- | 0,- |
| Eszközbeszerzés (lakossági gyűjtőedények) | 0,- | 0,- | 0,- |
| Eszközbeszerzés (konténerek ) | 43.000.000,- | 0,- | 0,- |
| Eszközbeszerzés (hulladékszállító járművek ) | 1.523.000.000,- | 0,- | 0,- |
| Eszközbeszerzés (targoncák) | 229.700.000,- | 0,- | 0,- |
| Eszközbeszerzés (kompaktor, dózer ) | 142.780.000,- | 50.480.000,- | 50.480.000,- |
| Eszközbeszerzés (takarítógép) | 24.880.000,- | 24.880.000,- | 24.880.000,- |
| Mérnök | 10.272.000,- | 9.244.800,- | 9.244.800,- |
| Összesen: | 2.699.250.636,- | 159.757.411,- | 138.507.411,- |

Beruházás nem elszámolható költségei

A Társulás 45.000,-Ft kommunikációs szakértői tanulmányt számolt el ezen a soron.

| Tevékenység | Nettó szerződött összeg Ft | Teljesült összesen nettó Ft | Teljesült 2012-ben nettó Ft |
| --- | --- | --- | --- |
| MBH technológia fejlesztése (nem támogatott rész) | 331.090.000,- | 0,- | 0,- |

VI. Követelések értékének, értékvesztésének bemutatása:

A Társulás követelései tagjai felé értékét vesztette, így e sor nettó összege 0,- Ft.

VII. Saját tőke változásának bemutatása:

A Társulás saját tőkéje 2012-ben 612.970 Ft-tal nőtt, a költségvetési tartalékok sor pedig 228.376 Ft-tal csökkent

VIII. Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

2012-es évben a Társulásnak 168.000,- Ft kötelezettsége van szolgáltatás (posta költség, béréleti díj) igénybevétele miatt.

IX. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (02. számú űrlap)

A 2012-es évben a Tanácsi döntéssel összhangban az engedélyezett 3 főhöz képest nem számoltunk létszámnövekedéssel. A Társulási munkaszervezet létszáma nem változott. A teljes munkaidős munkaszervezet vezetői státusz betöltése mellett egy részmunkaidős projektvezetői és egy részmunkaidős projektasszisztens pozíció is betöltésre került.  A Társulási Tanács elnöke 50/2010 (X.07.) ÉBRSZHK-TT számú határozat alapján kibővített munkaköre miatt tiszteletdíjban részesült a 2012-es évben.

A személyi jellegű kifizetések tartalmazzák a 2011. évet terhelő, de a Társulás által, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának csak 2012-ben megtérített béreket és járulékokat (02. számú űrlap - személyi jellegű kifizetések). A fel nem használt személyi jellegű juttatás terhére, a Társulás alkalmazottai körében és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának azon dolgozói részére, akik a Társulás munkájához segítséget nyújtottak egyszeri jutalom került kifizetésre, összesen bruttó 400.000,- Ft összegben. A Társulás dolgozóinak cafeteria szolgáltatás keretében 12.700,- Ft/hó/fő összeget térített meg a Társulás.

A Társulás statisztikai állományi létszáma 2012-ben 3 fő volt.

X. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03. számú űrlap)

A Társulás dologi kiadásai Általános Forgalmi Adó nélkül, 23.885.000,-Ft melyek megbontása a következő:

| Tétel | Összeg (eFt) |
| --- | --- |
| Irodaszer | 120 |
| Könyv, Folyóirat beszerzés | 36 |
| Egyéb anyag beszerzés | 20 |
| Távközlési díjak, Egyéb kommunikációs szolgáltatás (honlap üzemeltetés) | 422 |
| Bérleti díj (irodabérlet, autóbérlet) | 4.725 |
| Szállítási szolgáltatás | 32 |
| Közüzemi díjak (Gázenergia, Víz-csatorna, Villamosenergia, Távhő ) | 4.199 |
| Karbantartási szolgáltatás | 105 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (könyvvizsgálat, másolat, hitelesítés, biztonsági őrzés) | 8.659 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 746 |
| Pénzügyi szolgáltatások | 70 |
| Egyéb dologi kiadások | 19 |
| Reprezentáció, kiküldetés | 480 |
| Díjak adók | 4.252 |

XI. Bevételek

A Társulás bevételei a 2012-es évben a tagönkormányzatok hátralékos önrész befizetéséből származtak (3.487.000 Ft.), valamint az üzemeltetésre átadott eszközök 2012-es évre eső bérleti díjából (157.899.555 Ft), melyet az üzemeltető ÉBH Kft. fizet a társulás felé.

- A TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐ

Pénzügyi kötelezettséggel, helyzettel bíró, de a mérlegben meg nem jelenő tételek

A 2011. november 23-i KA Monitoring Bizottsági (KAMB) ülésen tartott beszámolónkat követően, az Európai Bizottság képviselői arra hívták fel a figyelmünket, hogy a projekt elszámolhatósági határidejét követően (2010. 12. 31.) a tagállamnak egy éve van arra, hogy saját erőforrásból üzemképessé tegye a projektet. Mivel a tűzeset következtében az üzemképes állapot a fent említett (2011. 12. 31.) időpontra nem biztosítható, ezért szükséges a határidő 2012. 12. 31-ig való meghosszabbításának kezdeményezése.

A határidő módosításának jóváhagyása után arra késszültünk, hogy a helyreállításnak 2012-ben meg kell valósulnia. A tervező kiválasztása után a helyreállítás előkészítésének lépéseként egyeztetést kezdeményeztünk az Irányító Hatósággal és Közreműködő Szervezet KA-s és KEOP-os szakembereinek bevonásával. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a mechanikai csarnok helyreállítása során a technológia tervezése a KEOP-ban támogatást nyert műszaki tartalom figyelembevételével történjen. Ennek megfelelően a helyreállítás során van lehetőség a tűzben megsérült eredeti technológia megváltoztatására, azonban a változásokat be kell mutatni a KSZ-nek.

Mivel a bontási engedély kiadásához nem volt szükséges szakhatósági állásfoglalások bekérése, ezért Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósága a Társulás kérésére a bontási engedélyt június 15-én kiadta.

Az építési engedély július 20-án érkezett a Társuláshoz. A teljesítési határidőre – 2012. november 30. – a csarnok helyreállítása megtörtént. Azoknak a részfeladatoknak az elvégzési határideje, amelyek a technológiához közvetlenül kapcsolódnak – mivel azok a technológia későbbi szállítása miatt a teljesítési határidőre nem voltak megvalósíthatóak – szerződésmódosítással 144 nappal meg lett hosszabbítva.

A sérült technológia helyreállítását a KEOP-os fejlesztésekkel együtt tartalmazó „Szállítási szerződés keretében az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer Megvalósításához szükséges mechanikai hulladékkezelési technológiai, labor és kommunális feladatok ellátását biztosító eszközök beszerzése, tervezése és telepítése.” tárgyú eljárás hirdetménye 2012. június 29 megjelent a TED-en.

Az eljárásban egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, ami közel 66 millió forinttal volt több a becsült költségtől. A Társulási Tanács az eljárást fedezethiány miatt eredménytelennek minősítette.

Ezzel együtt világossá vált, hogy a helyreállítás EU-felé vállalt, 2012. dec. 31-i teljesítési határideje nem tartható.

A fedezethiány miatt eredménytelennek minősített eljárást követően a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást lefolytattuk, amiben a becsült értéknek megfelelő ajánlatot kaptunk, a szerződéskötés ideje 2012. december 10.

Figyelembe véve a teljesítés becsült időigényét a szerződés teljesítési határideje 2013 áprilisa.

A fentiekre tekintettel kértük az Irányító Hatóságot, hogy a saját erőforrásból üzemképessé tétel, korábban vállalt határidejének (2012. 12. 31.), 2013. 04. 30-ig való meghosszabbítását az Európai Bizottságnál kezdeményezze.

Így a teljes helyreállítás a KEOP-os fejlesztéssel egy időben: 2013 áprilisában fejeződik be.

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság elkészítette az Ellenőrzési Jelentést  a „2002/HU/16/P/PE/017 számú Észak-Balaton térség szilárdhulladék-gazdálkodás” tárgyú Kohéziós Alap projektnek az 1386/2002/EK Bizottsági rendelet 9. és 13. cikke szerinti, zárónyilatkozat kiadását megelőző ellenőrzéséről.

A regionális létesítmények (Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém, Balatonfüred) az átadás-átvételt követően, az átrakóállomások kivételével megkezdték az üzemszerű működést és a szelektív szigetekre is mindenhol kikerült az edényzet.

Üzemeltetés:

A rendszer alternatív technológiával való üzemeltetését 2012. január 1-től terveztük. Az üzemeltetés megkezdését akadályozó körülmény az Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC) módosítási kérelem Környezetvédelmi Felügyelőség általi jóváhagyásának elhúzódása volt. Az Üzemeltető által még a 2011. évben benyújtott engedélykérelemre az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. április 27-én adta ki, ami május 17-én jogerőre emelkedett. Üzemeltető ezt követően kezdhetett neki a technikai feltételek biztosításának (gépek bérlése, szükséges munkaerő felvétele).

A Társulás Tanácsa ezt követően hozzájárult ahhoz, hogy Üzemeltető a módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján, a Királyszentistváni központi telepen az alternatív technológiával való üzemeltetést 2012. július 1-től megkezdje. A Társulási Tanács hozzájárult ahhoz is, hogy a módosított IPPC engedélyben meghatározott technológiával való üzemeltetés kezdetétől a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjak legyenek érvényesek.

- KIEGÉSZÍTÉSEK A PÉNZFORGALMI JELENTÉSHEZ:

A deviza műveletek bemutatása:

A devizában teljesített kifizetések esetében, a Szállítói követelést a Szállító által, a számlán feltüntetett MNB középárfolyamon vesszük nyilvántartásba. A KA pályázat esetében 2010-től az árfolyam különbözetet a beruházás költségeinél tartjuk nyilván.

Értékpapírok, szabad pénzeszközök kezelése:

A Társulás 2012-ben is vásárolt forgatási céllal értékpapírt, melyekből 7.407.828,- Ft kamatbevételre tett szert. Ezt a forrást a Társulás működési kiadásai, egyéb előre nem látható kiadásainak a finanszírozására fordította.

Forgatási céllal kizárólag állampapírt vásároltunk „repo” ügylet keretében, legfeljebb egy hónapra kötve le szabad pénzeszközeinket. A befektetések során a befektetés biztonságát tekintettük elsődlegesnek.

Veszprém, 2013. április 05.

Összeállította:

Kalocsai Tímea

Munkaszervezet-vezető